GeRuDok

Verzija <1.1>

Istorija revizija

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datum** | **Verzija** | **Opis** | **Autor** |
| 23.11.2016 | <1.1> | Prva verzija dokumenta | Momčilo Amović |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Sadržaj

1. Uvod 4

1.1 Svrha 4

1.2 Obuhvaćenost 4

1.3 Definicije, akronimi i skraćenice 4

2. Postignutost zadanog plana 4

2.1 Planiranje 4

2.2 GeRuDok 1.0 4

2.3 GeRuDok 2.0 4

2.5 GeRuDok 3.0 4

2.6 GeRuDok 4.0 4

3. Praćenje plana 4

4. Implementirani slučajevi korištenja 4

5. Rezultati relativni prema kriterijiumu evaluacije 4

6. Rezultati testova 4

# Uvod

## Svrha

Svrha ovog dokumenta je da omogući uvid u posao koji je zapravo odrađen nezavisno od zadatih iteracija.

## Obuhvaćenost

Ovaj dokument obuhvata čitav projekat „GeRuDok“ i njegove iteracije.

## Definicije, akronimi i skraćenice

Vidjeti Pojmovnik.docx.

# Postignutost zadatog plana

## Planiranje

Svi zadaci su postignuti.

## GeRuDok 1.0

* Pri generisanju dokumentacije probio se rok ove verzije.
* Dokumentacija je prebačena u sledeću verziju.

## GeRuDok 2.0

* Dodata dokumentacija iz prijašnje verzije završena.
* Kreirani modeli zahtjeva i slučajeva korištenja. Modeli sekvence, aktivnosti i stanja prebačeni i GeRuDok 4.0.
* Dodatna dokumentacija

## GeRuDok 3.0

* Dokumentacija kompletirana.
* Arhitektura implementirana i testirana.

## GeRuDok 4.0

* Modeli sekvence, aktivnosti i stanja prebačeni iz GeRuDok 2.0 su završeni.
* Aplikacija uspješno završena i distribuirana.

# Praćenje plana

Projekat je uspješno postignut uz minimalna zadržavanja na dokumentaciji.

# Implementirani slučajevi korištenja

Svi slučajevi korištenja i scenariji su implementirani.

# Rezultati relativni prema kriterijiumu evaulacije

Svi zadaci su uspješno evaluirani prema kriterijumu kvaliteta.

# Rezultati testova

Za rezultate testova vidjeti Rezultati evaluacijetesta.docx.